АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2010                                                                                    № 32

ст. Хомутовская

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой

программы «Благоустройство территории  Хомутовского сельского поселения (2010 – 2012 годы)»

В связи с необходимостью развития и поддержки сферы благоустройства Хомутовского сельского поселения, определения приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мер развития отрасли на 2010-2012 годы и в соответствии с Постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения № 30 от 01.04.2009 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Хомутовского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Хомутовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу « Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения на 2010-2012 годы» (приложение 1).

2.Сектору экономики и финансов Администрации Хомутовского сельского поселения предусмотреть в бюджете Хомутовского сельского поселения денежные средства на реализацию муниципальной целевой программы.

3.Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.п. Главы  Хомутовского сельского поселения                          Т.В.Полянская

Приложение 1

к постановлению Администрации

Хомутовского сельского поселения

№ 32 от 08.04.2010 года

Утверждена

постановлением Администрации

Хомутовского сельского поселения

от 08 апреля 2010 г № 32

Муниципальная долгосрочная  целевая программа

«Благоустройство территории  Хомутовского

сельского поселения на 2010-2012 годы»

ст. Хомутовская

2010 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА « благоустройствО ТЕРРИТОРИИ  ХОМУТОВСКОГО сельскоГО поселениЯ НА 2010 - 2012 ГОДЫ»

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

Целевая Программа по благоустройству населенных пунктов расположенных на территории  Хомутовского сельского поселения Кагальницкого  района Ростовской  области, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования «Хомутовское  сельское поселение»; «Правилами содержания и обеспечения санитарного состояния населенных пунктов Хомутовского сельского поселения № 87 от 29.03.2007 г.

В 2010 году Администрацией Хомутовского сельского поселения впервые была разработана целевая Программа благоустройства населенных пунктов в поселении. В населенных пунктах  планируется появление детских площадок, урн для сбора мусора в парках, скверах, устанавливаются элементы благоустройства, проводится озеленение территории. В поселении планируется  появление комплексной системы перспективного благоустройства.

Муниципальное образование «Хомутовское сельское поселение» включает в себя 4 населенных пункта: станица Хомутовская, хутор Красноармейский, хутор Первомайский, хутор Зеленая Роща. Населенные пункты удалены друг от друга и от административного центра поселения, имеется значительная протяженность дорог муниципального и регионального значения.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как  зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Хомутовское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов Хомутовского сельского поселения

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.1 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования

2.1.1.Озеленение

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных  скверов  и аллей существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.1.2. Наружное освещение

Сети наружного освещения  по улицам населенных пунктов включают в себя  57 светильников. За последние два года выполнен капитальный ремонт уличного освещения по улице Школьная на хуторе Зеленая Роща, по улице Майская хуторе Первомайский, по улице Центральная и Нижне -  Набережная в станице Хомутовская. Планируется изготовление проектно – сметной документации и экспертизы нового строительства уличного освещения по улицам Мичурина и Казачья в станице Хомутовская в 2010 году, на 2011 год планируется строительство новой линии  уличного освещения по эти улицам.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

2.1.3. Благоустройство в населенных пунктах

Благоустройство населенных пунктов включает в себя: озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, содержание мест отдыха, содержание  мест захоронения, содержание и ремонт памятников и монументов. Благоустройством занимается администрация муниципального образования. За предыдущий год средства были направлены на приобретение детской площадки; урн для сбора мусора  в парках, скверах; дезинсекционная обработка кладбища.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в населенных пунктах, оборудование новых детских игровых площадок, продолжать работу по облагораживанию и содержанию мест отдыха, мест захоронения.

. 2.2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов МО

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, создание несанкционированных свалок мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и  ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучшая улица, дом, двор». Жители двора, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении  сохранности объектов благоустройства.

В течение 2010 - 2012 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов и прилегающих территорий.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи программы

3.1. Цель программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории Хомутовского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

3.2. Задачи программы

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями  поселения при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Раздел 4. Оценка эффективности программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Хомутовского сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, дет. площадки) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками).

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы: | Муниципальная целевая комплексная программа «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения на 2010-2012 годы» |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки программы: | разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования «Хомутовского сельское поселение»; «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Хомутовского сельского поселения», утвержденными решением Совета депутатов № 87 от 29.03.2007 г.; «Об утверждении плана мероприятий по созданию и сохранению зеленых насаждений на территории Хомутовского сельского поселения на 2010-2012 годы», утвержденных постановлением Главы Хомутовского сельского поселения №29 от 01.04.2010. |
| 3. Заказчик программы: | Администрация муниципального образования «Хомутовское сельское поселение» |
| 4. Разработчик программы: | Администрация муниципального образования «Хомутовское сельское поселение» |
| 5. Исполнители программы: | Администрация муниципального образования «Хомутовское сельское поселение»; Организации и предприятия осуществляющие деятельность на территории поселения |
| 6. Цель программы: | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Хомутовское сельское поселение» |
| 7. Задачи программы: | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| 8. Сроки реализации программы: | 2010 – 2012 годы. |
| 9. Источники и объемы финансирования программы: | Общая сумма планируемых затрат – 1645,3 тыс. руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств: - бюджета муниципального образования «Хомутовское сельское поселение» в размере: 2010 г. – 620,5 тыс. руб. 2011 г. – 500,1тыс. руб. 2012 г. – 524,7 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты программы: | 1. Единое управление комплексным благоустройством Хомутовского сельского поселения. 2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Хомутовское сельское поселение». 3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 4. Улучшение состояния территорий муниципального образования «Хомутовское сельское поселение» 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Хомутовское сельское поселение» |
| 11. Механизм реализации программы: | К реализации программы привлекаются организации и предприятия осуществляющие деятельность на территории поселения, частные предприниматели. Исполнение программы осуществляется на основе решения Совета депутатов муниципального образования «Хомутовское сельское поселение» Администрация муниципального образования «Хомутовское сельское поселение»; осуществляет координацию деятельности исполнителя программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректирует смету расходов в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год и план реализации программы. |
| 12. Система организации контроля за исполнением программы: | - текущий контроль выполнения программы – еженедельный контроль осуществляется администрацией муниципального образования «Хомутовское сельское поселение»; -ежеквартальный контроль с предоставлением отчетов главе администрации. - промежуточный контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной целевой комплексной программы главе администрации и в Собрание депутатов МО «Хомутовское сельское поселение»- |

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

«Благоустройство территории  Хомутовского

сельского поселения на 2010-2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на 2010-2012  год.

Таблица 1

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год |  |  |  |
| 1. | Уличное освещение | Оплата за потребляемую электроэнергию Разработка проектов, изготовление экспертиз линии уличного освещения ст. Хомутовская: ул. Мичурина, ул. Казачья | тыс. кВт. тыс. руб. |  | 104,4 131,1 |
|  | ИТОГО 2010 г |  | Тыс. руб. |  | 235,5 |
|  |  | 2011 год |  |  |  |
|  |  | Оплата за потребляемую электроэнергию Строительство новой линии уличного освещения в ст. Хомутовская ул. Мичурина | тыс. кВт. тыс. руб. |  | 127,2 120,0 |
|  | ИТОГО 2011 г |  | Тыс. руб. |  | 247,2 |
|  |  | 2012 год |  |  |  |
|  |  | Оплата за потребляемую электроэнергию Строительство новой линии уличного освещения в ст. Хомутовская ул. Казачья | тыс. кВт. Тыс. руб. |  | 137,6 180,0 |
|  | ИТОГО 2012 г |  | Тыс. руб. |  | 317,6 |
|  |  | 2010 год |  |  |  |
| 2. | Озеленение и прочее благоустройство | Посадка молодых деревьев |  |  | Финансирование не требуется |
|  |  | 2011 год |  |  |  |
|  |  | Посев газона в парке | Тыс. руб. |  | 10,0 |
|  |  | 2012 год |  |  |  |
|  |  | Посадка молодых деревьев |  |  | Финансирование не требуется |
|  |  | 2010 год |  |  |  |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | Противоклещевая обработка | Тыс. руб. |  | 20,0 |
|  | ИТОГО 2010 г |  | Тыс. руб. |  | 20,0 |
|  |  | 2011 год |  |  |  |
|  |  | Противоклещевая обработка Регистрация собственности: Кладбища: ст. Хомутовская | Тыс. руб. Тыс. руб. |  | 18,0 5,0 |
|  | ИТОГО 2011 г |  | Тыс. руб. |  | 23,0 |
|  |  | 2012 год |  |  |  |
|  |  | Противоклещевая обработка Регистрация собственности Кладбища: х. Первомайский х. Зеленая Роща х. Красноармейский | Тыс. руб. Тыс. руб. |  | 20,0 15,0 |
|  | ИТОГО 2012 г |  | Тыс. руб. |  | 35,0 |
|  |  | 2010 год |  |  |  |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Оборудование детской площадки в хуторе Зеленая Роща Иммобилизация безнадзорных животных Ликвидация стихийных свалок Регистрация собственности: Монументов: х. Зеленая Роща ст. Хомутовская Памятники: х. Красноармейская х. Первомайский Текущий ремонт памятников и монументов Работа по благоустройству парков и скверов Противоклещевая обработка парков, скверов Установка аншлагов и номерных знаков в ст. Хомутовская Усиление материально-технической базы ЖКХ | Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс.руб. Тыс. руб. |  | 25,0 10,0 35,8 15,0 40,0 5,0 6,0 228,2 |
|  | ИТОГО 2010 г |  | Тыс. руб. |  | 365,0 |
|  |  | 2011 год |  |  |  |
|  |  | Иммобилизация безнадзорных животных Ликвидация стихийных свалок Регистрация собственности: Парков: ст. Хомутовская х. Первомайский х. Зеленая Роща Оборудование спортивной площадки в ст. Хомутовская Текущий ремонт памятников и монументов Работы по благоустройству парков скверов Установка аншлагов и номерных знаков в х. Первомайский и х. Красноармейский Установка остановочного комплекса в х.Зеленая Роща | Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. |  | 15,0 25,0 70,0 5,0 50,0 15,0 39,9 |
|  | ИТОГО 2011 г |  | Тыс. руб. |  | 219,9 |
|  |  | 2012 год |  |  |  |
|  |  | Иммобилизация безнадзорных животных Ликвидация стихийных свалок Регистрация собственности: Сквер: ст. Хомутовская Оборудование детской площадки в хуторе Первомайский Текущий ремонт памятников и монументов Содержание и работы в парках скверах Установка аншлагов и номерных знаков в хуторе Зеленая Роща Установка остановочного комплекса в станице Хомутовская | Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. |  | 20,0 15,0 30,0 5,0 55,0 10,0 37,1 |
|  | ИТОГО 2012 г |  | Тыс. руб. |  | 172,1 |
|  | Всего 2010 г |  | Тыс. руб. |  | 620,5 |
|  | Всего 2011 г |  | Тыс. руб. |  | 500,1 |
|  | Всего 2012 г |  | Тыс. руб. |  | 524,7 |