АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОМУТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КАГАЛЬНИЦКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.12.2010                                                                      № 120

ст. Хомутовская

О внесении изменений в постановление

Администрации Хомутовского сельского

поселения № 20 от 12.03.2010 года

«Об утверждении муниципальной

целевой программы «Развитие улично –

дорожной сети Хомутовского сельского

поселения на 2010 – 2012 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области
от 27.11.2009 № 626 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 2013 годы», в целях исполнения  Распоряжения Администрации Хомутовского сельского поселения от 11.03.2010 года № 32

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Внести изменения в Постановление от 12.03.2010 года № 20 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие улично – дорожной сети Хомутовского сельского поселения на 2010 – 2012 годы»: Внести изменения в приложение №1 к муниципальной целевой программе «Развитие улично-дорожной сети  Хомутовского

сельского поселения на 2010-2012 годы», изложив в новой  редакции, согласно приложению  к настоящему Постановлению.

- Сектору экономики и финансов Администрации Хомутовского сельского поселения предусмотреть в бюджете Хомутовского сельского поселения денежные средства на реализацию муниципальной целевой программы.

- Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

- Признать утратившим силу:

-Подпункт 1.3. пункта 1  Постановления №105 от 25.11.2010 «О                                               внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского сельского поселения № 20 от 12.03.2010 года «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие улично – дорожной сети Хомутовского сельского поселения на 2010 – 2012 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хомутовского сельского поселения                                       И.А.Смирнов

Приложение

к постановлению

Администрации

Хомутовского

сельского поселения

от 20.12.2010 года № 120

«Приложение № 1

к муниципальной целевой

программе «Развитие

улично-дорожной сети

Хомутовского

сельского поселения

на 2010-2013 годы»

ПЛАН РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ  НА РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2010-2013 ГОДЫ

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 год |
| 1 | ст. Хомутовская грунтовая дорога: ул. Степная ул. Верхне – Набережная ул. Эхохина ул. Нижне –Набережная ул. Школьная ул. Комарова ул. Весенняя | Изготовление технических паспортов | 26,4 |
| 2 | ст. Хомутовская дорога с асфальтобетонным покрытием: ул. Заречная ул. Новая ул. Комарова ул. Вольная ул. Весенняя ул. Нижне – Набережная ул. Мичурина ул. Казачья | Изготовление технических паспортов | 16,2 |
| 3 | х. Первомайский грунтовая дорога: ул. Майская х. Зеленая Роща грунтовая дорога: ул. Школьная | Изготовление технических паспортов | 6,0 |
| 4 | ст. Хомутовская ул. Нижне -Набережная | Текущий ремонт | 30,1 |
| 5 | ст. Хомутовская ул. Мичурина ул. Казачья ул. Нижне- Набережная | Покос обочин | 4,4 |
| 6 | ст. Хомутовская ул. Казачья ул. Нижне – Набережная ул. Мичурина | Приобретение и установка дорожных знаков | 40,6 |
| 7 | ст. Хомутовская ул. Казачья ул. Мичурина ул. Нижне- Набережная | Нанесение дорожной разметки установка искусственных неровностей | 17,9 |
| 8 | Межевание земельных участков под автодорогами по улицам : Казачья Мичурина Нижне - Набережная |  | 16,0 |
|  | Итого 2010 г. |  | 157,6 |
| 2011 год |
| 1 | Автодороги по улицам: Казачья Мичурина Нижне - Набережная | Нанесение дорожной разметки | 91,2 |
| 2 | ст. Хомутовская ул. Мичурина ул. Казачья ул. Нижне- Набережная | Покос обочин | 10,0 |
| 3 | ст. Хомутовская ул. Мичурина ул. Казачья ул. Нижне- Набережная | Очистка автодорог от снега | 12,3 |
|  | Итого 2011 г. |  | 113,5 |
| 2012 |
| 1 | ст. Хомутовская ул. Заречная | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 60,0 |
| 2 | х. Зеленая Роща тротуар (235 м) тротуар (90 м) | Изготовление технических паспортов Очистка автодорог от снега | 25,0 15,0 |
| 3 | ст. Хомутовская ул. Мичурина ул. Казачья ул. Нижне- Набережная Комарова Заречная Новая |  |  |
| 4 | ст. Хомутовская ул. Мичурина ул. Казачья ул. Нижне- Набережная Комарова Заречная Новая | Нанесение дорожной разметки | 60,0 |
| 5 | ст. Хомутовская ул. Мичурина ул. Казачья ул. Нижне- Набережная Комарова Заречная Новая | Покос обочин | 8,0 |
| 6 | ст. Хомутовская ул. Заречная ул. Новая ул. Комарова | Приобретение и установка дорожных знаков | 46,0 |
|  | Итого 2012 г. |  | 214,0 |
| 2013 |
| 1 | ст. Хомутовская ул. Комарова | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 80,0 |
| 2 | ст. Хомутовская ул. Мичурина ул. Казачья ул. Нижне- Набережная Комарова Заречная Новая Вольная | Очистка автодорог от снега | 17,0 |
| 3 | ст. Хомутовская ул. Вольная | Установка дорожных знаков | 10,0 |
| 4 | ст. Хомутовская ул. Мичурина ул. Казачья ул. Нижне - Набережная Комарова Заречная Новая Вольная | Нанесение дорожной разметки | 53,0 |
| 5 | ст. Хомутовская ул. Мичурина ул. Казачья ул. Нижне- Набережная Комарова Заречная Новая Вольная | Покос обочин | 10,0 |
|  | Итого 2013 г. |  | 170,0 |
| Всего на разработку ПСД на 2010-2013 годы | 140,0 |