АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОМУТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КАГАЛЬНИЦКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.08.2010                                                                                                  № 73

ст. Хомутовская

О внесении изменений в постановление

Администрации Хомутовского сельского

поселения от 12.03.2010 года № 20 «Об

утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие улично – дорожной сети Хомутовского

сельского поселения на 2010-2012 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области
от 27.11.2009 № 626 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 2012 годы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Внести изменения в постановление Администрации Хомутовского сельского поселения от 12.03.2010 года № 20 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие улично – дорожной сети Хомутовского сельского поселения на 2010-2012 годы»:

  - Внести изменения в наименование пояснительной записки к Постановлению, изложив его в следующей редакции: «Пояснительная записка к муниципальной целевой программе «Развитие улично – дорожной сети Хомутовского сельского поселения на 2010-2012 годы»;

  - Внести изменения в наименование Приложения 1 к Постановлению, изложив его в следующей редакции: «Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Развитие улично – дорожной сети Хомутовского сельского поселения на 2010-2012 годы»;

  - Внести изменения в приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Развитие улично – дорожной сети Хомутовского сельского поселения на 2010 – 2012 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

  - Внести изменения в наименование Приложения 3 к Постановлению, изложив его в следующей редакции: «Приложение 3 к муниципальной целевой программе «Развитие улично – дорожной сети Хомутовского сельского поселения на 2010-2012 годы».

- Признать утратившим силу Постановление Администрации Хомутовского сельского поселения от 19.07.2010 года № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского сельского поселения от 12.03.2010 года № 20».

- Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хомутовского сельского поселения                                       И.А.Смирнов

Приложение к

Постановлению Администрации

Хомутовского сельского поселения

от  24.08.2010 года  № 73

«Приложение № 2

к муниципальной целевой  программе «Развитие

улично-дорожной сети  Хомутовского

сельского поселения на 2010-2012 годы»

ПЛАН РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ  НА РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2010-2012 ГОДЫ

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 год |
| 1 | ст. Хомутовская грунтовая дорога: ул. Степная ул. Верхне – Набережная ул. Эхохина ул. Нижне –Набережная ул. Школьная ул. Комарова ул. Весенняя | Изготовление технических паспортов | 26,4 |
| 2 | ст. Хомутовская дорога с асфальтобетонным покрытием: ул. Заречная ул. Новая ул. Комарова ул. Вольная ул. Весенняя | Изготовление технических паспортов | 16,2 |
| 3 | х. Первомайский грунтовая дорога: ул. Майская х. Зеленая Роща грунтовая дорога: ул. Школьная | Изготовление технический паспортов | 6,0 |
| 4 | ст. Хомутовская ул. Нижне – Набережная | Текущий ремонт дороги | 40,6 |
| 5 | ст. Хомутовская ул. Мичурина ул. Казачья ул. Нижне - Набережная | Покос обочин | 4,4 |
| 6 | ст. Хомутовская ул. Казачья ул. Нижне – Набережная ул. Мичурина | Приобретение и установка дорожных знаков | 40,6 |
| 7 | ст. Хомутовская ул. Казачья ул. Мичурина ул. Нижне - Набережная | Нанесение дорожной разметки и установка искусственных неровностей | 23,4 |
|  | Итого 2010 г |  | 157,6 |
| 2011 год |
|  | х. Красноармейский грунтовая дорога: ул. Садовая х. Первомайский грунтовая дорога: ул. Заречная ул. Степная х. Зеленая Роща грунтовая дорога: ул. Полтавская ул. Верхне - Набережная | Изготовление технических паспортов | 103,2 |
|  | Итого 2011 г |  | 103,2 |
| 2012 |
|  | Капитальный ремонт в ст. Хомутовская по ул.Комарова Ул. Заречная | Разработка проектно-сметной документации | 53,0 |
|  | Итого 2012 г |  | 53,0 |
| Всего на разработку ПСД на 2010-2012 годы | 53,0 |