РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХОМУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017                                                                                      № 27

ст. Хомутовская

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения» за 2016 год

В соответствии с постановлением  Администрации Хомутовского сельского поселения от 05.08.2013г. № 85 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения», №51 от 25.04.2016г «О внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского сельского поселения от 05.08.2013 № 85 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения», постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 28,08,2013. № 94 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Хомутовского сельского поселения» руководствуясь Уставом муниципального образования «Хомутовское сельское поселение», Администрация Хомутовского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчёт о реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения», за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Хомутовского сельского поселения.

3.Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Хомутовского сельского поселения                                      Л.Н.Ковалевская

Отчет

о реализации муниципальной программы

Хомутовского сельского поселения

«Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения»

Муниципальная программа Хомутовского сельского поселения «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 01.10.2013 № 108.

Выполнение муниципальной программы обеспечивает развитие транспортной системы, системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Хомутовском сельском поселении.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

- Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере 1055,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0  тыс. рублей;

- областной бюджет – 193,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 861,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по программе составило 1011,2тыс. рублей  или 95,8 %.

Неисполнение ассигнований составляет 43,8 тыс. руб. (Денежные средства были предназначены для содержания работ в зимний период, для расчистки дорог от снега).

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 3.

В муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения» изменения вносились постановлениями Администрации Хомутовского сельского поселения от 19.01.2016 № 14 «О внесении изменений в постановление №108 от 01.10.2013года  Об утверждении муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения», для приведения в соответствие с принятым бюджетом на 2016 год.

Необходимость внесения изменений была сопряжена с изменениями бюджета муниципального образования «Хомутовское сельское поселение».

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения

«Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения» в 2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: все показатели соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как большинство показателей выполнено на 95,8 %:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

- отремонтированные и капитально отремонтированные автомобильные дороги общего пользования местного значения.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 95,8 %.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 95,8%, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2016 год Программа выполнена на 95,8 %  (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Хомутовского сельского поселения «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности. В 2017 году в связи с передачей полномочий на районный уровень и закрытием дорожного фонда муниципальная программа Хомутовского сельского поселения «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения» прекратила свое существование.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Хомутовского сельского поселения

«Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения» |
| 1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 58 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Хомутовского сельского поселения» |
| 1.2. | построенные и реконструированные автомобильные дороги общего пользования местного значения | процентов | 0 | 0 | 0 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году не были запланированы |
| 1.3. | отремонтированные и капитально отремонтированные автомобильные дороги общего пользования местного значения | процентов | 1 | 1 | 1 | - |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Хомутовского сельского поселения

«Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения» |
| 1.1. | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | - |
| 1.2. | мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | - |
| 1.3. | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | - |
| 1.4. | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | - |
| 1.5. | Мероприятия по научно-техническому сопровождению подпрограммы | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | - |
| 1.6. | Мероприятия по подготовке ПСД | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | - |
| 1.7. | Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | поддержание сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии. Бюджетные ассигнования освоены 100% | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения

«Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения»

за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения» | всего | 1055,0 | 1011,2 |
|  |  | областной бюджет | 193,5 | 152,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | местный бюджет | 861,5 | 859,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения» | всего | 1055,0 | 1011,2 |
|  |  | областной бюджет | 193,5 | 152,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | местный бюджет | 861,5 | 859,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по улицам: Вольная; Нижне-Набережная; Школьная, Заречная. | всего | 861,5 | 859,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | местный бюджет | 861,5 | 859,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования место значения (внутрипоселковые автомобильные дороги по ул. Заречная.) | всего | 193,5 | 152,0 |
|  |  | областной бюджет | 193,5 | 152,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет софинансирование | 14,8 | 12,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |