РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХОМУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021г                                                                                     № 51

ст. Хомутовская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  Хомутовского сельского поселения «Благоустройство Хомутовского сельского поселения» за 9 месяцев  2021года.

В соответствии с постановлением администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018 г. № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения» Администрация Хомутовского сельского поселения и  постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018 № 70 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Хомутовского сельского поселения» руководствуясь Уставом муниципального образования «Хомутовское сельское поселение», Администрация Хомутовского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения сельского поселения «Благоустройство в Хомутовском сельском поселении сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Хомутовского сельского поселения сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Хомутовского сельского поселения                                                 Л.Н.Ковалевская

Отчет

о реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года

1. Результаты реализации муниципальной программы,

за отчетный период

Муниципальная программа «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 10.10.2018г  №73.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Задачи программы:

- поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

В 2021 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения было проведено  несколько общественных субботников, произведены работы по побелке деревьев, валка и обрезка поросли деревьев, погрузка и вывоз порубочных остатков, очистка от прошлогодней листвы прилегающей территории  к  администрации поселения, ликвидированы очаги  6 несанкционированных свалок вывезено мусора  около 25,0 тонн, регулярно производился выкос сорной растительности.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа в 2 этапа по противоклещевой обработке земельных участков под кладбищами расположенными на территории  сельского поселения на площади 5,1га. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, для 100 процентного охвата всего населения. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Произведена вырезка деревьев налегающих на линии электропередач. Приобретены и установлены автоматические реле на уличное освещение. Произведена замена счетчиков  учета электроэнергии и их пломбировка. Регулярно проводится проверка уличного освещения, замена ламп.

На 4 сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора, обкосов прилегающих территорий. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. Производился подворовой обход граждан, допускающих произрастание амброзии около своих дворовых участков.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе муниципальной программы

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 29.12. 2020г. № 65 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» на 2021 год.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 	Организация  и содержание  уличного освещения.

Основное мероприятие 1.2 Организация и содержание объектов озеленения.

Основное мероприятие 1.3 Организация и содержание мест захоронения

Основное мероприятие 1.4 Организация и содержание прочих объектов  благоустройства.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм за 9 месяцев  2021года приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового

регулирования

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Хомутовского сельского поселения в 2021 году обновлялись на постоянной основе.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году по плану составил 609,3 тыс. руб., израсходовано  за 9 месяцев 2021 год 356,9 тыс. руб. (58,5 %); в том числе за счет средств бюджета поселения план – 609,3 тыс. руб., израсходовано 356,9 тыс. руб. (58,5 %).

По подпрограмме  «Благоустройство» план – 609,3 тыс. руб., израсходовано 356,9 тыс. руб. (58,5 %)

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 9 месяцев 2021 года ответственным исполнителем изменения в муниципальную  программу Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» вносились в  раздел 3. «Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы», изложить его в следующей редакции:

«К основным мероприятиям подпрограммы относятся:

- Организация системы вывоза ТКО у населения;

- Ликвидация несанкционированных свалок, свалочных очагов ;

- Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора;

- Проведение мероприятий информационного характера с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков по: 1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 2)  защите земель от водной и ветровой эрозии, солей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; 3)  защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации .Проведение данных мероприятий необходимо в целях охраны земель Хомутовского сельского поселения.

- Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных ветровой и водной эрозии в черте населенных пунктов.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении  № 2  к муниципальной  программе.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения

«Благоустройство Хомутовского сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: показатели значений соответствуют высокому уровню эффективности, так как большинство показателей запланированных к выполнению исполнены. Программа выполнена на 58,5 %:

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 2, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 58,5%, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы за 2021 год. Программа выполнена на 58,5 %  (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Хомутовского сельского поселения «Благоустройство Хомутовского сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года реализована с высоким уровнем эффективности. Администрацией Хомутовского сельского поселения принято решение о необходимости продолжения реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство Хомутовского сельского поселения».

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Хомутовского сельского поселения» |
| 1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 21,8 | 30,0 | 30,0 | Произведена замена отработанных ламп |
| 2 | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 70 | 80 | 80 | Жители Хомутовского сельского поселения активно заключают договора по вывозу ТБО |
| 3 | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 400,5 | 500,0 | 500,0 | Из-за быстрого разрастания сорняков необходимо было охватить большую территорию |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство Хомутовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Хомутовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие Содержание и ремонт уличного освещения | Главный специалист (Лякина Л.Г.) (Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Произведена замена отработанных ламп | -. |
| 1.2 | Основное мероприятие Содержание мест захоронения (кладбища, памятники). | Специалист Главный специалист (Лякина Л.Г.) (Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведена работа по противоклещевой обработке. Вырубка сорной поросли, покос травы Сбор и вывоз мусора | - |
| 1.3 | Основное мероприятие Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | Главный специалист (Лякина Л.Г.) (Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведена работа по противоклещевой обработке, покосу сорной растительности земельных участков под парками, проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок, но в связи с тем что дополнительные средства на ликвидацию свалок были получены в конце года и в зимний период эти работы не было возможности выполнить, поэтому денежные средства остались не использованные. | - |
| 1.4 | Основное мероприятие Прочие расходы | Главный специалист (Лякина Л.Г.) (Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения - | Выпил сухих деревьв, формовочная обрезка деревьев, сбор и вывоз мусора, покос сорной растительности. | - |
| 1.5 | Организация системы вывоза ТКО у населения | Главный специалист (Лякина Л.Г.) (Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения - | Достижение показателя 100 процентов охвата населения договорами на вывоз ТКО |  |
| 1.6 | Ликвидация несанкционированных свалок, свалочных очагов | Главный специалист (Лякина Л.Г.) (Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения - | Недопущение образования свалочных очагов |  |
| 1.7 | Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных ветровой и водной эрозии в черте населенных пунктов | Главный специалист (Лякина Л.Г.) (Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения - | Ежегодное проведения древонасаждений на территории поселения |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения

«Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения»    за  9 месяцев 2021 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» | всего | 609,3 | 356,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 609,3 | 356,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» | всего | 609,3 | 356,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 609,3 | 356,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Основное мероприятие 1.2. Основное мероприятие 1.3. | Основное мероприятие Содержание и ремонт уличного освещения Основное мероприятие Содержание мест захоронения (кладбища, памятники), уборка прилегающей территории. Основное мероприятие Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | всего | 44,5 | 38,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 44,5 | 38,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Основное мероприятие Содержание и ремонт уличного освещения | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Основное мероприятие 1.2. | Основное мероприятие Содержание и ремонт уличного освещения Основное мероприятие Содержание мест захоронения (кладбища, памятники). | всего | 534,8 | 288,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 534,8 | 288,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |