**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ХОМУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.03.2020 № 16**

**ст. Хомутовская**

**Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству , санитарному содержанию населенных пунктов Хомутовского сельского поселения , охране окружающей среды на 2020 год .**

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Хомутовского сельского поселения», утвержденными Решением Собрания депутатов Хомутовского сельского поседения от 27.07.2018 № 82, в целях наведения санитарного порядка на территории Хомутовского поселения, улучшения качества и охраны окружающей среды , здоровья населения, Администрация Хомутовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утрердить План мероприятий по благоустройству , санитарному содержанию населенных пунктов Хомутовского сельского поселения , охране окружающей среды на 2020 год согласно приложению.

2.Назначить главного специалиста Администрации Хомутовского сельского поселения Л.Г.Лякину ответственным исполнителем по контролю и мониторингу исполнения вышеуказанного Плана на 2020 год .

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Хомутовского сельского поселения Л.Н.Ковалевская

Приложение к постановлению

Администрации Хомутовского

сельского поселения

от 10.03.2020 года № 16

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов Хомутовского сельского поселения ,охране окружающей среды на 2020 год .**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий  Дата проведения | | Ответственный | Привлекаемые к проведению мероприятий |
| **1.Весенняя уборка территории поселения .** | | | | |
| 1.1 | Регулирование нормативно-правовой базы. | До  10.03. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | - |
| 1.2 | Организация работы по обращению к населению поселения по наведению чистоты и порядка (официальный сайт, информационные стенды) | До 20.03. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | - |
| 1.3 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТБО и крупногабаритного мусора:  ст.Хомутовская  х.Красноармейский  х.Первомайский  х.Зеленая Роща | Еженедель  но:  пятница  среда  вторник  понедельник | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | УУП ОМВД по Кагальницкому району |
| 1.4 | Ликвидация несанкционированных свалок ТКО и крупногабаритного мусора. | По мере выявления | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | ООО «ЭКОГРАД-Н» |
| 1.5 | Проведение :  -весеннего  -летнего  -осеннего  -зимнего месячников по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов поселения. | 18.03-31.05  01.06.-31.08  01.09-30.11  01.12-28.02 | Глава Администрации  Хомутовского сельского поселения | Администрация Хомутовского сельского поселения, АО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  представители организаций и учреждений , предприниматели  2 ед.техники,  71 чел |
| 1.6 | Формовочная обрезка деревьев, выпил сухостоя.  ст.Хомутовская (кладбище, парк по ул.Центральная, сквер по ул.Нижне-Набережная,  лесополоса по ул.Центральная,вдоль дороги по ул.Центральная);  х.Зеленая Роща вдоль дороги по ул.Школьная. | Апрель-октябрь | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | Рабочие по благоустройству Администрации поселения ,  ОА АФ «Гвардейская»,  1 ед.техники,  19 чел. |
| 1.7 | Подготовка и вручение памяток для населения по наведению санитарного порядка, прилегающих и внутредворовых территорий домовладений ( 496 шт.) | До 20.04. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | Жители поселения |
| **2.Озеленение территории поселения.** | | | | |
| 2.1. | Подготовка посадочного материала. | До 10.04 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | - |
| 2.2. | Определение мест высадки деревьев, кустарников и подготовка грунта:  Ст.Хомутовская –парк по ул.Центральная | До 10.04. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | МБОУ Хомутовская СОШ №12 (по согласованию)  23 чел.  Администрация Хомутовского сельского поселения – 8 чел. |
| 2.3. | Проведение Дня древонасаждения. | 11.04  17.10 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | МБОУ Хомутовская СОШ №12 (по согласованию)- 13 чел.  Администрация Хомутовского сельского поселения – 8 чел. МБУК Хомутовский СДК -4 чел. |
| 2.4. | Проведение работ по децинсекции территорий гражданских кладбищ в ст.Хомутовская, х.Красноармейский, х.Первомайский, х.Зеленая Роща (противоклещевая обработка). | С 03.04. до 15.04 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | «Индивидуальный предприниматель Наплекова Светлана Александровна» (по согласованию)-  4 чел. |
| 2.5. | Проведение субботников на территории гражданского кладбища в ст.Хомутовская (примерно в 900 м на северо-запад от ст.Хомутовская). | 03;10;17 апреля | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Администрация Хомутовского сельского поселения, АО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  Представители организаций и учреждений , расположенных на территории поселения,  КФХ  2 ед.техники,  19 чел. |
| 2.6. | Проведение общих субботников на территории Хомутовского сельского поселения.  ст.Хомутовская :  парк ,сквер по ул.Центральная;  футбольное поле (сбор и вывоз мусора). | 05.03  11.03  02.04,  09.04;  16.04;  23.04  30.4  Каждая пятница начиная с начало осеннего месячника чистоты | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Администрация Хомутовского сельского поселения, АО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  Представители организаций и учреждений ,расположенных на территории поселения (по согласованию)- 2 ед.техники,  43 чел. |
| 2.7 | Проведение экологического субботника ст.Хомутовская по ул.Центральная (между домовладением № 34 и прудом «Новый») | 06-07.05. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Представители организаций и учреждений , расположенных на территории поселения (по согласованию),  АО АФ «Гвардейская»  1 ед.техники,  24 чел. |
| **3.Проведение мероприятий по благоустройству в преддверии майских праздников.** | | | | |
| 3.1. | Организация работы по косметическому ремонту торговых точек  Ст.Хомутовская по ул.Центральная,  Х.Зеленая Роща по ул.Школьная,  Х.Первомайский по ул.Степная. | До 20.04. | Предприниматели (по согласованию). | - |
| 3.2. | Ремонт памятников и монументов:  Ст.Хомутовская по ул.Центральная 11-г,х.Красноармейский по ул.Садовая 1-а, х.Первомайский по ул.Степная, 61,х.Зеленая роща по ул.Школьная,14-а | До 24.05 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Администрация Хомутовского сельского поселения – 8 чел.  МБУК Хомутовский СДК -4 чел. |
| 3.3 | Размещение на информационных стендах дополнительного информационного праздничного материала (баннеры, плакаты, флаги)  Ст.Хомутовская по ул.Центральная | До 01.05 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Рабочие по благоустройству Администрации поселения , Администрация Хомутовского сельского поселения 8 чел,  АО АФ «Гвардейская» (по согласованию) |
| 3.4 | Выкос сорной растительности на территории поселения. | По мере произрастания | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Администрация Хомутовского сельского поселения, землепользователи,землевладельцы,КФХ,орагизации,учреждения . |
| 3.5 | Проведение экологического субботника «Чистый берег»  Ст.Хомутовская (пруд «Новый» правобережье) | 29.05 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Представители организаций и учреждений , расположенных на территории поселения (по согласованию) 1 ед.техники,  21 чел. |
| 3.6 | Проведение рейдов и выявление нарушителей Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения . | Регулярно с 11 марта  (2 раза в неделю). | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | нарушители  Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения. |
| 3.7 | Вручение предупреждений и составление протоколов об административном правонарушении. | По мере выявления | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | нарушители  Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения. |
| 3.8 | Проведение экологического субботника в рамках «Всемирного экологического субботника «Зеленая Россия»- ст.Хомутовская места общего пользования по ул.Заречная,  ул.Мичурина. | С 25.08.  по 31.08. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | Администрация Хомутовского сельского поселения, АО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  Представители организаций и учреждений ,расположенных на территории поселения (по согласованию) 1 ед.техники ,21 чел. |
| 3.9 | Проведение конкурсов по благоустройству в поселении по номинациям «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший дом» в ст.Хомутовская.  Подвести итоги конкурсов, определить победителей. | До 31.08. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г.  Директор МБУК Хомутовского СП «Хомутовский СДК»  Вакуленко Т.В. | Жители поселения |