**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ХОМУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11.03.2016 № 35**

**ст. Хомутовская**

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов Хомутовского сельского поселения .

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Хомутовского сельского поселения», утвержденными Решением Собрания депутатов Хомутовского сельского поседения от 21.09.2015 № 123, в целях наведения санитарного порядка на территории Хомутовского поселения ,улучшения качества окружающей среды и здоровья населения, Администрация Хомутовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утрердить План мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов Хомутовского сельского поселения на 2016 год согласно приложению.

2.Назначить главного специалиста Администрации Хомутовского сельского поселения Л.Г.Лякину ответственным исполнителем по контролю и мониторингу исполнения вышеуказанного Плана на 2016 год .

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Хомутовского сельского поселения Л.Н.Ковалевская

Приложение к постановлению

Администрации Хомутовского

сельского поселения

от 11.03.2016 года № 35

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов Хомутовского сельского поселения на 2016 год .**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий  Дата проведения | | Ответственный | Привлекаемые к проведению мероприятий |
| **1.Весенняя уборка территории поселения .** | | | | |
| 1.1 | Регулирование нормативно-правовой базы. | До  11.03. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | - |
| 1.2 | Организация работы по увеличению охвата населения по сбору и вывозу ТБО станицы Хомутовской. | Постоянно | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | МП ЖКХ Кировского сельского поселения «Партнер» (по согласованию). |
| 1.3 | Приведение в порядок  несанкционированной свалки ТБО и крупногабаритного мусора в ст.Хомутовская. | До  10.03. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | КФХ «Кузнецов и компания» (по согласованию). |
| 1.4 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТБО и крупногабаритного мусора. | Каждая пятница | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | - |
| 1.5 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО и крупногабаритного мусора. | По мере выявления | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | ЗАО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  МП ЖКХ Кировского сельского поселения «Партнер» (по согласованию). |
| 1.6. | Проведение весеннего и осеннего месячников по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов поселения. | С 21.03  По 16.04  С 12.09 по 08.10 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | Администрация Хомутовского сельского поселения, ЗАО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  представители организаций и учреждений , предприниматели |
| 1.7. | Закрепление общественных территорий за учреждениями, организациями, предпринимателями | До 10.03. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. |  |
| 1.8. | Уборка закрепленных территорий . | постоянно | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | Администрация Хомутовского сельского поселения, ЗАО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  представители организаций и учреждений , предприниматели |
| 1.9. | Формовочная обрезка деревьев, выпил сухостоя. | До 16.04. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | Рабочие по благоустройству Администрации поселения |
| 1.10. | Подготовка и вручение памяток для населения по наведению санитарного порядка, прилегающих и внутредворовых территории домовладений. | До 15.03. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | Жители поселения |
| **2.Озеленение территории поселения.** | | | | |
| 2.1. | Закупка посадочного материала. | До 20.03 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | - |
| 2.2. | Определение мест высадки деревьев, кустарников и подготовка грунта. | До 25.03. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | МБОУ Хомутовская СОШ №12 (по согласованию) |
| 2.3. | Проведение Дня древонасаждения. | 09.04  15.10. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | МБОУ Хомутовская СОШ №12 (по согласованию) |
| 2.4. | Проведение работ по децинсекции территорий гражданских кладбищ (противоклещевая обработка). | До 25.04 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | «Индивидуальный предприниматель Наплекова Светлана Александровна» (по согласованию). |
| 2.5. | Проведение субботников на территории гражданского кладбища в ст.Хомутовская . | 25.03;  08 .04;  22.04 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Администрация Хомутовского сельского поселения, ЗАО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  Представители организаций и учреждений , расположенных на территории поселения,  КФХ |
| 2.6. | Проведение общих субботников на территории Хомутовского сельского поселения. | 16.04,  08.10. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Администрация Хомутовского сельского поселения, ЗАО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  Представители организаций и учреждений ,расположенных на территории поселения (по согласованию). |
| 2.7 | Проведение экологического субботника | 06.05. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Представители организаций и учреждений ,расположенных на территории поселения (по согласованию). |
| 2.8. | Проведение акции «Час Земли» | 29.03. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Администрация Хомутовского сельского поселения, ЗАО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  Представители организаций и учреждений ,расположенных на территории поселения . |
| **3.Проведение мероприятий по благоустройству в преддверии майских праздников.** | | | | |
| 3.1. | Организация работы по косметическому ремонту торговых точек . | До 20.04. | Предприниматели (по согласованию). | - |
| 3.2. | Ремонт памятников и манументов. | До 01.05 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | МП ЖКХ Кировского сельского поселения «Партнер» (по согласованию). |
| 3.3 | Уборка обочин внутрепоселковых дорог от мусора . | До 25.04 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Рабочие по благоустройству Администрации поселения |
| 3.4. | Грейдирование внутрепоселковых дорог. | До 15.04 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | ДРСУ Кагальницкий участок (по согласованию). |
| 3.5 | Размещение на информационных стендах дополнительного информационного праздничного материала (баннеры, плакаты). | С 05.05.  По 08.05. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Рабочие по благоустройству Администрации поселения |
| 3.6. | Проведение общего субботника на территории Хомутовского сельского поселения в преддверии майских праздников. | 04.05. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Администрация Хомутовского сельского поселения, ЗАО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  Представители организаций и учреждений ,расположенных на территории поселения (по согласованию). |
| 3.7. | Выкос сорной растительности на территории поселения. | По мере произрастания | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Администрация Хомутовского сельского поселения,землепользователи,землевладельцы,КФХ,орагизации,учреждения . |
| 3.8. | Проведение экологического субботника «Чистый берег». | 29.04 | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г | Представители организаций и учреждений ,расположенных на территории поселения (по согласованию). |
| 3.9. | Проведение рейдов и выявление нарушителей Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения . | Регулярно с 03 марта  (2 раза в неделю). | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | нарушители  Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения. |
| 3.10. | Вручение предупреждений и составление протоколов об административном правонарушении. | По мере выявления | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | нарушители  Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения. |
| 3.11. | Проведение экологического субботника в рамках «Всемирного экологического субботника «Зеленая Россия». | С 25.08.  по 31.08. | Главный специалист Администрации Хомутовского с/п-Лякина Л.Г. | Администрация Хомутовского сельского поселения, ЗАО АФ «Гвардейская» (по согласованию),  Представители организаций и учреждений ,расположенных на территории поселения (по согласованию). |