РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХОМУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

__.10.2018                                                                                      № ____

ст. Хомутовская

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения»,  постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018 № 70 «Об утверждении Перечня муниципальных программ  Хомутовского сельского поселения», Администрация Хомутовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения», согласно приложения №1

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Хомутовского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Признать утратившими силу постановления администрации Хомутовского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Хомутовского сельского поселения                                Л.Н.Ковалевская

Приложение 1

к постановлению Администрации

Хомутовского сельского поселения

№___ от  ___.10.2018 года

## ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» на 2019-2030 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Хомутовского сельского поселения |
| Участники программы | отсутствуют |
| Подпрограммы программы | 1.«Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» |
| Программно- целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | - повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения; - освещение населенных пунктов поселения; -благоустройство территории поселения путем ликвидации несанкционированных свалок; - отлов бродячих собак; - содержание кладбищ; |
| Задачи программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения. Повышение эффективности земельного контроля за использованием земель в сельском поселении; Оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 4.Доля охвата населения планово – регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 5.Ликвидация несанкционированных свалок. |
| Этапы и сроки реализации программы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2019 - 31.12.2030 |
| Ресурсное обеспечение программы: | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств местного бюджета составляет – 7260,0 тыс.рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет 7260,0 (тыс.рублей): Объем финансирования по годам: 2019 г. – 605,0 тыс. руб. 2020 г. – 605,0 тыс. руб. 2021 г. – 605,0 тыс. руб. 2022 г. – 605,0 тыс. руб. 2023г – 605,0 тыс.руб. 2024г. – 605,0 тыс.руб. 2025г – 605,0 тыс.руб. 2026 г. – 605,0 тыс. руб. 2027 г. – 605,0 тыс. руб. 2028 г. – 605,0 тыс. руб. 2029 г. – 605,0 тыс. руб. 2030г – 605,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения. Приведение объектов внешнего благоустройства поселения в соответствие с нормативными требованиями; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания поселения; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Хомутовского сельского поселения» Содействие повышению экологической безопасности жизнедеятельности населения Хомутовского сельского поселения и качества его жизни; Ликвидация несанкционированных свалок на территории Хомутовского сельского поселения. |

РаЗДЕЛ 1

Общая характеристика текущего состояния СФЕРЫ Благоустройства территорий

Муниципальная программа «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» (далее - Программа), разработана в соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом муниципального образования «Хомутовское сельское поселение»;

Стратегией социально-экономического развития  сельского поселения, определены основные цели улучшения состояния зелёного фонда и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей и  гостей поселения.

Сельское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных населенных пунктов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории поселков, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зелёных насаждений скверов, парков, памятников.

Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений является социально значимой. В настоящее время в сельском поселении имеются следующие места захоронения:

- кладбище №1 (ст. Хомутовская);

- кладбище №2 (х. Красноармейский)

- кладбище № 3 (х. Первомайский)

- кладбище № 4 (х. Зеленая Роща)

занимающие площадь 5 га.

Бурная автомобилизация в поселении, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства и безопасного движения пешеходов.

В настоящее время система наружного освещения сельского поселения включает 8 пунктов управления освещением. Общая протяженность линий наружного освещения составляет 7 км и имеет 50 светильников. Качественное освещение– необходимое условие жизнедеятельности.

В соответствии с решением Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения от  30.12.2012 №198 «Об утверждении Правил благоустройства  и санитарного содержания территории Хомутовского сельского поселения», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения  в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей поселения к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию свободных земель на основании соглашений, заключаемых между собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков и Администрацией поселения  на проведение работ по уборке и содержанию свободных земель.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ и показатели, основные ожидаемые

конечные результаты, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Эффективность программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического и социального эффектов в результате осуществления мероприятий программы.

Программа позволит решить следующие задачи:

- оздоровить санитарную экологическую обстановку в жилом секторе и на свободных территориях, ликвидировать несанкционированные свалки бытового мусора, что позволит снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду;

- предотвратить ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния Хомутовского сельского поселения и негативное влияние на окружающую среду.

При выполнении вышеуказанных задач будут улучшены благоприятные условия для проживания населения поселения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели.

1. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства – 14 км.

2. Содержание сетей уличного освещения- 7 км.

3. Благоустройство мест захоронения – 5 га.

4.Содержание  территорий зеленых насаждений -11 га.

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении 4 к муниципальной программе, сведения о методике расчёта показателей муниципальной программы - в приложении 4а к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемой в рамках муниципальной программы задачи выделение отдельных этапов её реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В рамках муниципальной программы реализуется следующие основные мероприятия:

- содержание сетей уличного освещения - обеспечение работоспособности сетей наружного освещения;

- содержание и обслуживание прилегающей территории - полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников, окучивание и раскрытие роз, кустарников и деревьев; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), подсадка роз, кустарников, формирование газонов, удаление поросли, обрезке роз и кустарников, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, посадка деревьев, кустарников, цветников, сохранение парков, скверов, зон отдыха, погрузка мусора, установка урн;

- благоустройство мест захоронения - содержание, ремонт, дератизация, аккарицидная (противоклещевая) обработка мест захоронений, доставка неопознанных и невостребованных трупов;

- уборка несанкционированных свалок;

-  ремонт памятников;

- отлов беспризорных собак;

- приобретение хозяйственного инвентаря и хоз.товаров.

РАЗДЕЛ 4.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2019-2030 годах будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения «О бюджете Хомутовского сельского поселения».

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 7260,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении № 3, к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

## ПАСПОРТ подпрограммы

«Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» на 2019-2030 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Хомутовского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения; - освещение населенных пунктов поселения; -благоустройство территории поселения путем ликвидации несанкционированных свалок; - отлов бродячих собак; - содержание кладбищ; -выполнение прочих мероприятий, связанных с благоустройством населенных пунктов поселения. |
| Задачи подпрограммы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2019 - 31.12.2030 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы: | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет – 7260,0 тыс.рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 7260,0 (тыс.рублей): Объем финансирования по годам: 2019 г. – 605,0 тыс. руб. 2020 г. – 605,0 тыс. руб. 2021 г. – 605,0 тыс. руб. 2022 г. – 605,0 тыс. руб. 2023г – 605,0 тыс.руб. 2024г. – 605,0 тыс.руб. 2025г – 605,0 тыс.руб. 2026 г. – 605,0 тыс. руб. 2027 г. – 605,0 тыс. руб. 2028 г. – 605,0 тыс. руб. 2029 г. – 605,0 тыс. руб. 2030г – 605,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения. Приведение объектов внешнего благоустройства поселения в соответствие с нормативными требованиями; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания поселения; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Хомутовского сельского поселения» |

РаЗДЕЛ 1

Общая характеристика текущего состояния СФЕРЫ Благоустройства территорий

Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство территории  Хомутовского сельского поселения» (далее - Программа), разработана в соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом муниципального образования «Хомутовское сельское поселение»;

Стратегией социально-экономического развития  сельского поселения, определены основные цели улучшения состояния зелёного фонда и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей и  гостей поселения.

Сельское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных населенных пунктов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории поселков, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зелёных насаждений скверов, парков, памятников.

Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений является социально значимой. В настоящее время в сельском поселении имеются следующие места захоронения:

- кладбище №1 (ст. Хомутовская);

- кладбище №2 (х. Красноармейский)

- кладбище № 3 (х. Первомайский)

- кладбище № 4 (х. Зеленая Роща)

занимающие площадь 5 га.

Бурная автомобилизация в поселении, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства и безопасного движения пешеходов.

В настоящее время система наружного освещения сельского поселения включает 8 пунктов управления освещением. Общая протяженность линий наружного освещения составляет 7 км и имеет 50 светильников. Качественное освещение– необходимое условие жизнедеятельности.

В соответствии с решением Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения от  30.12.2012 №198 «Об утверждении Правил благоустройства  и санитарного содержания территории Хомутовского сельского поселения», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения  в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей поселения к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию свободных земель на основании соглашений, заключаемых между собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков и Администрацией поселения  на проведение работ по уборке и содержанию свободных земель.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ и показатели, основные ожидаемые

конечные результаты, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

Эффективность подпрограммы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического и социального эффектов в результате осуществления мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма позволит решить следующие задачи:

- оздоровить санитарную экологическую обстановку в жилом секторе и на свободных территориях, ликвидировать несанкционированные свалки бытового мусора, что позволит снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду;

- предотвратить ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния Хомутовского сельского поселения и негативное влияние на окружающую среду.

При выполнении вышеуказанных задач будут улучшены благоприятные условия для проживания населения поселения.

Муниципальная подпрограмма имеет следующие целевые показатели.

1. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства – 14 км.

2. Содержание сетей уличного освещения- 7 км.

3. Благоустройство мест захоронения – 5 га.

4.Содержание  территорий зеленых насаждений -11 га.

Основной целью подпрограммы муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о показателях подпрограммы муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении 4 к муниципальной программе, сведения о методике расчёта показателей муниципальной программы - в приложении 4а к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках муниципальной подпрограммы реализуется следующие основные мероприятия:

- содержание сетей уличного освещения - обеспечение работоспособности сетей наружного освещения;

- содержание и обслуживание прилегающей территории - полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников, окучивание и раскрытие роз, кустарников и деревьев; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), подсадка роз, кустарников, формирование газонов, удаление поросли, обрезке роз и кустарников, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, посадка деревьев, кустарников, цветников, сохранение парков, скверов, зон отдыха, погрузка мусора, установка урн;

- благоустройство мест захоронения - содержание, ремонт, дератизация, аккарицидная (противоклещевая) обработка мест захоронений, доставка неопознанных и невостребованных трупов;

- уборка несанкционированных свалок;

-  ремонт памятников;

- отлов беспризорных собак;

- приобретение хозяйственного инвентаря и хоз.товаров.

РАЗДЕЛ 4.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2019-2030 годах будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения «О бюджете Хомутовского сельского поселения».

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 7260,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении № 3, к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

пОДПрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство  территории

Хомутовского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы Хомутовского сельского поселения  «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения», и ее значения

| № | Наименование мероприятий | Объем финансирования, в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 1. | Уличное освещение | 1081,2 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| 2. | Содержание парков, скверов покос сорной растительности, очистка от снега, сбор мусора на прилегающей территории | 4080,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 3. | Благоустройство мест захоронения | 240,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4. | Содержание прочих объектов благоустройства, уборка несанкционированных свалок | 1088,4 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
| 5. | Ремонт памятников | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6. | Содержание сетей уличного освещения | 330,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 7. | Отлов беспризорных собак | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 8 | Хоз.инвентарь, хоз.товары | 290,4 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| ИТОГО | 7260,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство  территории

Хомутовского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Благоустройство  территории Хомутовского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация и содержание уличного освещения | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. |
| 2 | Основное мероприятие 2. Содержание прилегающей территории ( покос срной растительности, очистка от снега, сбор мусора) | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.30 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 3 | Основное мероприятие 3. Благоустройство мест захоронения ( уборка кладбищ) |  |  |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 4 | Основное мероприятие 4. Содержание прочих объектов (уборка несанкционированных свалок) | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 5 | Основное мероприятие 4 Ремонт памятников | Администрация | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство  территории

Хомутовского сельского поселения»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы

«Благоустройство  территории  Хомутовского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» | всего в том числе: | 7260,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 |
|  |  | Администрация Хомутовского сельского поселения | 7260,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Хомутовского

сельского поселения

от ___.10.2018 № ___

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Хомутовского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения № 110 от 01.10.2013г. Об утверждении муниципальной программы Хомутовского сельского

поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения».

2. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения №32 от11.02.2014г о внесении изменений в постановление № 110 от 01.10.2013г. Об утверждении муниципальной программы Хомутовского сельского

поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения».

3. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения №72 от15.09.2014г о внесении изменений в постановление № 110 от 01.10.2013г. Об утверждении муниципальной программы Хомутовского сельского

поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения».

4. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения №8 от 22.01.2015г о внесении изменений в постановление № 110 от 01.10.2013г. Об утверждении муниципальной программы Хомутовского сельского

поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения».

5. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения №166 от 11.11.2015г о внесении изменений в постановление № 110 от 01.10.2013г. Об утверждении муниципальной программы Хомутовского сельского

поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения».

6. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения №17 от 192.01.2016г о внесении изменений в постановление № 110 от 01.10.2013г. Об утверждении муниципальной программы Хомутовского сельского

поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения».

74. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения №76 от 25.07.2016г о внесении изменений в постановление № 110 от 01.10.2013г. Об утверждении муниципальной программы Хомутовского сельского

поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения».

8. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения №14 от 19.01.2017г о внесении изменений в постановление № 110 от 01.10.2013г. Об утверждении муниципальной программы Хомутовского сельского

поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения».

9. Постановление администрации Хомутовского сельского поселения №87 от 14.12.2017г о внесении изменений в постановление № 110 от 01.10.2013г. Об утверждении муниципальной программы Хомутовского сельского

поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения».