РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015                                                                                      № 83

ст. Хомутовская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  Хомутовского сельского поселения «Благоустройство Хомутовского сельского поселения» за 2014год

В соответствии с постановлением  Администрации Хомутовского сельского поселения от 05.08.2013г. № 85 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения», распоряжением Администрации Хомутовского сельского поселения от 28,08,2013. № 94 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Хомутовского сельского поселения» руководствуясь Уставом муниципального образования «Хомутовское сельское поселение», Администрация Хомутовского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения » за 2014год.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Хомутовского сельского поселения в сети интернет

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хомутовского

сельского поселения                                                            Л.Н.Ковалевская

Приложение

к постановлению  Администрации

Хомутовского сельского

поселения   от 30.04.2015г. №83

Отчет

о реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» за 2014год

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 01.10.2013г  №110.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Задачи программы:

- поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

В 2014 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 общественных субботника произведены работы по побелке деревьев, валка и обрезка поросли деревьев, погрузка и вывоз порубочных остатков, очистка от прошлогодней листвы прилегающей территории  к администрации поселения, частично ликвидированы 8 несанкционированных свалок вывезено мусора -9,6 тонн, регулярно производился выкос сорной растительности.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке земельных участков под кладбищами расположенными на территории  сельского поселения на площади 5,1га.. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, подписано 134 договоров. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На 4 сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе муниципальной программы

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 30.12.2013г № 147 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения»

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 	Организация  и содержание  уличного освещения.

Основное мероприятие 1.2 Организация и содержание объектов озеленения.

Основное мероприятие 1.3 Организация и содержание мест захоронения

Основное мероприятие 1.4 Организация и содержание прочих объектов  благоустройства.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового

регулирования

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Хомутовского сельского поселения в 2014 году не предусматривались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 438,5 тыс. руб., израсходовано 437,8 тыс. руб. (99,8 %); в том числе за счет средств бюджета поселения план – 438,5 тыс. руб., израсходовано 437,8 тыс. руб. (99,8 %).

По подпрограмме  «Благоустройство» план – 438,5 тыс. руб., израсходовано 437,8 тыс. руб. (99,8 %)

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения»:

- Постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09,01.2014 №7 «О внесении изменений  в Постановление от  01.10.2013г  №110 «Об утверждении муниципальной программы Хомутовского сельского поселения  «Благоустройство Хомутовского сельского поселения»». Причина изменений – приведение муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство Хомутовского сельского поселения» в соответствие с решением Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения от 25,12.2013г №55 «О бюджете Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Хомутовского сельского поселения» |
| 1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 60 | 60 | Произведена замена отработанных ламп |
| 2 | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 50 | 25 | В связи ровского сельского поселенияржание и ремонт объектов уличного освещения"еления"х, с низкой активностью жителей Хомутовского сельского поселения по заключению договоров по вывозу ТБО |
| 3 | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | - | 25000 | 25000 | Из-за быстрого разрастания сорняков необходимо было охватить большую территорию |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство Хомутовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Хомутовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие Содержание и ремонт уличного освещения | Главный специалист (Лякина Л.Г.) (Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Произведена замена отработанных ламп | -. |
| 1.2 | Основное мероприятие Содержание мест захоронения (кладбища, памятники). | Специалист Главный специалист (Лякина Л.Г.) (Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведена работа по противоклещевой обработке. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | Главный специалист (Лякина Л.Г.) (Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведена работа по противоклещевой обработке, покосу сорной растительности земельных участков под парками, проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок | - |
| 1.4 | Основное мероприятие Прочие расходы | Главный специалист (Лякина Л.Г.) (Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | - | - | - |