**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.12.2013 № 146**

**ст. Хомутовская**

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения»**

В соответствии с постановлением администрации Хомутовского сельского поселения от 28.08.2013 г. № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения» Администрация Хомутовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов администрации Хомутовского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хомутовского

сельского поселения Л.Н.Ковалевская

Приложение

к постановлению администрации

Хомутовского сельского поселения

от 30.12.2013 № 146

ПЛАН

Реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения

«Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения»

на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | Бюджет Хомутовского сельского поселения | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «**Развитие улично-дорожной сети Хомутовского сельского поселения**»** | Администрация Хомутовского сельского поселения | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Хомутовского сельского поселения,  повышение безопасности дорожного движения на территории поселения;  снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП | - | 266,4 | 146,5 | - | 119,9 | - |
| Основное  мероприятие 1.1:  содержание и ремонт авто­мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Хомутовского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 266,4 | 146,5 | - | 119,9 | - |